INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

FRANCISCO FRANCINEUDO PAULINO BEZERRA

MARIA GIRLENE LUCAS DA SILVA

**PLANO DE TESTE DO SISTEMA DESAPEGUEI**

PAU DOS FERROS

2021

Tabela 1. Plano de teste do sistema Desapeguei

|  |
| --- |
| **Plano de Teste** |
| **Nome do Projeto:** Sistema Desapeguei |
| **Pessoas Envolvidas / Responsabilidade** |
| usuário 1 - Criação de casos de testes e execução dos testes |
| usuário 2 - Criação de casos de testes e execução dos testes |
| **Funcionalidades ou Módulos** |
| Testar a funcionalidade do Sistema Desapeguei |
| **Equipamentos / Softwares** |
| O sistema deve funcionar em um servidor web com acesso via browser em desktop e dispositivos móveis. |
| **Cronograma** |
| **Data de Início e Fim do Projeto:** 22/02/2020 - 09/04/2021 |
| **Data de Início e Fim do Teste:** 05/04/2021 - 09/04/2021 |
| **Local do teste:** |
| O sistema não possui um local específico para testes. Eles serão executados nas máquinas das pessoas envolvidas em locais aleatórios. |
| **Critérios para considerar o teste finalizado** |
| O teste será considerado como finalizado ao preencher a coluna resultado do teste do documento de casos de teste como “Executado com sucesso”. |

Tabela 2. Casos de testes do Sistema Desapeguei

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Casos de testes** | | | | | | |
| **Nome Projeto:** Sistema Desapeguei | | | | | | |
| **ID** | **Módulo** | **Descrição** | **Roteiro** | **Resultado esperado** | **Resultado do desenvolvedor** | **Resultado do teste** |
| 1 | Validador | Verificar model usuário do accounts | 1) Criar usuário  2) Comparar o retorno | resultado válido | Usuário 2 - 05/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 05/04/2021.  Executado com sucesso |
| 2 | Validador | Verificar form para salvar usuário | 1) Cadastrar usuário | resultado válido | Usuário 2 - 05/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 05/04/2021.  Executado com sucesso |
| 3 | Validador | Verificar se o usuário é valido antes de cadastrar na view | 1) Cadastrar usuário | resultado válido | Usuário 2 - 06/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 06/04/2021.  Executado com sucesso |
| 4 | Validador | Verificar se o sistema está acessando o index corretamente | 1) Redirecionar para o index | resultado válido | Usuário 2 - 06/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 06/04/2021.  Aceitou espaço no fim da palavra |
| 5 | Validador | Verificar se a view está cadastrando um anúncio | 1) Informar informações para cadastrar um anúncio | resultado válido | Usuário 2 - 07/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 07/04/2021.  Executado com sucesso |
| 6 | Validador | Verificar se a view está listando os anúncios | 1) Ir para a página de listagem dos anúncios | resultado válido | Usuário 2 - 07/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 07/04/2021.  Executado com sucesso |
| 7 | Validador | Verificar se o model está cadastrando e retornando anúncio | 1) Passar um anúncio  2) Comparar retorno | resultado válido | Usuário 2 - 08/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 08/04/2021.  Executado com sucesso |
| 8 | Validador | Verificar se o retorno da categoria está valido | 1) Informar uma categoria aleatoria | resultado válido | Usuário 2 - 08/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 08/04/2021.  Executado com sucesso |
| 9 | Validador | Verificar se o retorno do status está valido | 1) Informar um status aleatório | resultado válido | Usuário 2 - 08/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 08/04/2021.  Executado com sucesso |
| 10 | Validador | Verificar se o model está cadastrando e retornando favoritos | 1) Adicionar anúncio favorito | resultado válido | Usuário 2 - 08/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 08/04/2021.  Executado com sucesso |
| 11 | Validador | Verificar a criação de anúncio favorito na view | 1) Adicionar anúncio favorito | resultado válido | Usuário 2 - 08/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 08/04/2021.  Executado com sucesso |
| 12 | Validador | Verificar a listagem dos anúncios favoritos | 1) Listar os anúncios favoritos | resultado válido | Usuário 2 - 08/04/2021.  Executado com sucesso | Usuário 1 - 08/04/2021.  Executado com sucesso |

Tabela 3. Relatório de incidente de teste do Sistema Desapeguei

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relatório de Incidente** | | | | | |
| **Nome Projeto:** Sistema Desapeguei | | | | | |
| **ID** | **Status** | **Responsável pela correção** | **Prioridade de correção** | **Descrição do erro** | **Data e nome de quem corrigiu** |
| 1 | Falta ajustar | Usuário 2 | Baixa | Busca tem que ser por um nome exato |  |

Tabela 4. Relatório de resumo de teste do Sistema Desapeguei

|  |  |
| --- | --- |
| **Relatório Resumo de Teste** | |
| **Nome Projeto:** | Sistema Desapeguei |
| **Data início teste:** | 05/04/2021 |
| **Data fim teste:** | 09/04/2021 |
| **Descrição teste** | |
| Com a criação dos casos de teste previamente, facilitou a detecção e a correção de erros. | |
| **Pessoas envolvidas** | |
| Usuário 1, usuário 2 | |
| **Número de teste** | |
| **Casos de testes criados antes do teste** | 10 |
| **Casos de testes criados durante o teste** | 3 |
| **Casos de testes executados** | 13 |
| **Casos de testes com sucesso** | 13 |
| **Casos de testes com erro** | 3 |
| **Casos de testes enviados para correção** | 3 |
| **Percentual** | |
| **Casos de testes executados** | **100%** |
| **Casos de teste executados com sucesso** | **100%** |
| **Casos de testes com incidência de erro** | **23%** |
| **Casos de testes corrigidos pelo desenvolvedor** | **23%** |